项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：金保工程网络维护费

主管部门：赤峰市人力资源和社会保障局（部门）

年   月   日

（盖章）

2023年金保工程网络维护费项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

- 2023年金保工程网络维护费项目，由保障中心主任负责，联系人周秉武，项目资金用于机房维修维护等。金保工程网络维护费项目为了保障人社中心机房安全稳定运行，金保工程网络畅通，各级人社经办机构能够顺利办理业务。

- 绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：全年网络维护20万元，用于人社中心机房的网络维护，确保所有接入专网的单位运行正常，人民群众可以正常在经办机构办理业务。网络维护时间：2023年1月-12月。

- 绩效目标实际完成情况：2023顺利完成了金保工程网络维护，确保所有接入专网的单位正常运行，人民群众可以正常在经办机构办理业务。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，充分运用绩效结果，科学设置绩效目标，合理使用项目资金，排除不利因素，保障项目进行正常实施，我单位对金保工程网络维护费18万元项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数18.00万元，其中：财政拨款18.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数18.00万元，其中：财政拨款18.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数18.00万元，其中：财政拨款18.00万元，其他资金0.00万元。

- 项目资金产出情况。

本项目预算资金为 18 万元，到位资金18万元，实际支出资会18万元、预算执行率 100%，资金主要用于我单位机房日常维修维护费用18万元，确保所有接入专网的单位正常运行，人民群众可以正常在经办机构办理业务。资金使用时严格按照项目资金管理办法实施，严格执行项目资金各项管理规定，严格落实专项资金的申请及使用审评手续，充分发挥资金使用效益。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法法规问题、财务处理合法合规。

- 项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在道守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》,预算管理、收入管理，支出管理，往来资合结算管理。现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，完善了单位内部控制制度,在制度上为 我单位对机房日常维修维护费用18万元，确保所有接入专网的单位正常运行，人民群众可以正常在经办机构办理业务。项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题、资全管理状况良好。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)光模块数量，目标值大于等于10支，实际完成15支，分值7.5，得分7.5。

2)路由器，目标值大于等于2个，实际完成3个，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)网络畅通率，目标值大于等于97%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

4)网络运行正常率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

5)网络维护及时率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)网络维护时间，目标值2023年1月-12月，实际完成全年，分值5，得分5。

4、成本指标

7)模块单价，目标值等于0.07万元，实际完成0.07万元，分值2.5，得分2.5。

8)路由器单价，目标值等于0.05万元，实际完成0.05万元，分值2.5，得分2.5。

9)其他耗材金额，目标值等于19.2万元，实际完成17万元，分值2.5，得分2.21。

10)维护总额，目标值等于20万元，实际完成18万元，分值2.5，得分2.25。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)保障业务正常运转，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

12)持续维护社会稳定，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)群众满意度，目标值大于等于97%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.46分，等级为A。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题。

- 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加强对绩效管理、绩效评价相关知识的培训力度，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平,科学设置绩效目标，合理使用项目资金，排除不利因素，保障项目进行正常实施。
 （二）措施及办法。