赤峰市本级财政投资评审管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为加强财政投资项目管理，规范财政投资评审行为，提高财政投资评审效率和财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法实施条例》《基本建设财务规则》《内蒙古自治区本级财政投资评审管理办法》等有关规定，结合我市工作实际，制定本办法。

第二条  本办法所称财政投资评审，是指市财政部门或项目主管部门依据法律、法规、规章以及相关政策，对使用财政性资金的投资项目进行评价和审查。投资项目最高投标限价等预算评审、工程结算评审等适用于本办法。

第三条  市财政投资评审中心（以下简称评审机构）承担市财政部门下达的财政投资评审任务。项目主管部门和项目建设单位在各自职责范围内负责财政投资评审的相关工作。

财政投资评审业务可根据工作需要依法依规委托具备相应专业能力的社会中介机构或组织专家进行评审。

第四条  财政投资评审遵循以下原则：

（一）依法依规。依据法律法规、政策文件及相关制度开展评审工作，规范评审行为。

（二）实事求是。坚持“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，以客观事实为基础，独立、公正地进行评审。

（三）绩效导向。推动财政投资评审与预算绩效管理有效衔接，落实“过紧日子”要求，统筹兼顾经济社会发展水平和地方财力，科学合理控制项目投资，提高财政资金使用效益。

第二章 评审范围和方式

第五条  财政投资评审的范围包括：

（一）市本级部门（或单位）使用一般公共预算资金、政府性基金预算资金以及政府一般债券、专项债券资金安排的项目；

（二）市直属国有企业使用财政性资金占项目投资比例超过50%的项目；

（三）其他财政性资金安排的项目。

第六条  财政投资评审的方式包括：

（一）项目最高投标限价等预算评审；

（二）项目工程结算评审。

第七条  达到盟市级政府采购限额标准的货物、服务及工程项目，其最高投标限价预算评审由市财政部门负责。其他的预算评审由项目主管部门组织或督促建设单位自行开展。

第八条  项目工程结算评审由项目主管部门组织或督促建设单位开展。市财政部门可根据工作需要，对建安工程造价达到公开招标数额标准的工程建设项目竣工结算评审报告进行复核。

第九条  本着节约高效的原则，市财政部门对以下项目原则上不进行预算评审：

（一）人员类项目和公用经费项目；

（二）已出台政策或文件明确资金数额的项目；

（三）已开展过预算评审且项目支出总额或年度资金需求未增加的项目；

（四）按财政部门规定或认定的支出标准和任务量可直接测算资金需求的项目；

（五）项目支出总额低于财政部门规定金额标准的项目；

（六）涉及国家安全、国家秘密或紧急、抢险救灾的项目；

（七）实行市场调节价的项目前期费和专项评价(估)费；

（八）经上级行业主管部门审核批准施工图预算的项目；

（九）专业性强、需定制研发或难以科学合理定价的项目；

（十）拟采用单一来源方式采购的项目，以及指定品牌、采用不可替代专利或专有技术的项目；

（十一）其他不需要评审的项目。

第三章 评审内容和程序

第十条  财政投资评审的重点内容包括：

（一）项目预算及工程结算的合法性、真实性、准确性、完整性和时效性；

（二）项目基本建设程序的合规性和基本建设管理制度的执行情况；

（三）项目招标（采购）合规性、真实性；

（四）工程建设各项资金支付的合规性、准确性；

（五）项目财政性资金的使用、管理情况，以及配套资金的筹集、到位情况；

（六）项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的工程变更情况；

（七）其他需要评审的内容。

第十一条  工程竣工结算评审报告复核的重点内容包括：

（一）评审报告的完整性、合规性；

（二）工程变更、新增工程及工程索赔等审批程序的完整性、合规性；

（三）定额套用的准确性、合理性；

（四）其他需要复核的内容。

第十二条  评审机构实施的财政投资评审应当按以下程序进行：

（一）项目主管部门根据年度预算安排，向市财政部门报送评审计划；

（二）市财政部门相关业务科室向评审机构下达评审任务；

（三）建设单位根据送审资料清单提供评审资料，由评审机构对评审资料进行预审，评审资料不满足评审要求的，告知建设单位并予以补正；

（四）评审机构依据有关法律法规、现行规范以及行业标准进行评审，必要时可进行现场踏勘、核实取证；

（五）征求建设单位意见，结合建设单位的反馈意见，出具预算评审报告或工程竣工结算评审报告复核意见。

第十三条  有下列情形之一的，评审机构不予受理：

（一）属于本办法第九条规定不进行评审情形的；

（二）项目基本建设程序不完备，缺少评审资料要件的；

（三）超概算申请预算评审的；

（四）未进行预算评审、结算超概算，申请工程竣工结算评审报告复核的；

（五）应招标未招标、突破预算评审金额或减少清单工程量，申请工程竣工结算评审报告复核的；

（六）其他不符合受理条件的情形。

第四章 工程变更与新增工程管理

第十四条  财政投资项目工程变更、新增工程应遵循“先审批、后实施”的原则。项目主管部门或建设单位负责对工程变更、新增工程进行管理，组织监理、施工、设计、勘察等相关单位参加，对其必要性、可行性、经济性进行论证。

第十五条  工程变更、新增工程的审批权限：

（一）总投资5亿元（含）以下的项目，单项工程变更、新增工程预算金额在300万元以下（不含300万元）的，由项目主管部门或建设单位组织审批；预算金额在300万元（含）至1000万元（含）的，由分管副市长办公会议审批；预算金额在1000万元以上（不含1000万元）的，由政府常务会议审议。

（二）总投资5亿元以上的项目，单项工程变更、新增工程预算金额在500万元以下（不含500万元）的，由项目主管部门或建设单位组织审批；预算金额在500万元（含）至1000万元（含）的，由分管副市长办公会议审批；预算金额在1000万元以上（不含1000万元）的，由政府常务会议审议。

前款所称单项工程变更是指同一项目在同一时间段因同一原因导致的工程变更，包括由此引起各相关专业的分部分项工程变更。

第五章 评审结果运用

第十六条  各有关单位应当加强评审结果运用。结果运用的方式包括：

（一）预算评审结果作为预算安排或最高投标限价的重要依据。建设单位在招标（采购）时不得突破评审结果金额、减少清单工程量或降低清单项目特征技术标准；

（二）工程竣工结算评审报告复核意见作为项目主管部门或建设单位完善结算评审报告的重要依据；

（三）结算评审结果作为办理工程价款结算的重要依据。

第六章 工作职责

第十七条  市财政部门履行以下职责：

（一）贯彻执行财政投资评审有关的法律法规和规范性文件，制定财政投资评审管理制度，监督和管理财政投资评审业务；

（二）负责对达到盟市级政府采购限额标准的货物、服务及工程项目最高投标限价进行预算评审，并出具预算评审报告；

（三）根据工作需要，对建安工程造价达到公开招标数额标准的工程建设项目竣工结算评审报告进行复核，并出具复核意见；

（四）相关业务科室对各部门申报的项目进行初步审核，向评审机构下达评审任务，依规备案评审结果；

（五）协调解决评审机构在评审过程中遇到的无法推进或解决的问题；

（六）组织召开评审会议，审核后转发评审机构报送的预算评审报告和复核意见；

（七）评审机构应建立健全内部控制制度，确保评审质量；

（八）评审机构对委托的评审业务进行指导，复核社会中介机构出具的评审报告，并对受托社会中介机构实施监督、管理与考核；

（九）建立档案管理制度，真实、准确、完整地反映和记录项目评审情况，做好各类资料的存档和保管工作；

（十）对不配合财政投资评审工作的单位，市财政部门可暂缓下达、暂停拨付或收回财政性资金。

第十八条  项目主管部门履行以下职责：

（一）组织或督促建设单位开展其职责范围内的预算评审、工程结算评审，制定评审范围和程序，并将评审报告报市财政部门备案；

（二）配合评审机构开展的预算评审及工程竣工结算评审报告复核工作:

1.协调项目参建单位配合评审机构开展评审与复核；

2.涉及需项目主管部门配合提供资料的，应在5个工作日内提供资料，并对所提供资料的真实性、准确性、合法性负责；

3.对评审和复核发现的问题，指导建设单位进行整改和完善；

4.评审意见中涉及项目主管部门签署意见的，应自收到之日起5个工作日内签署书面意见，逾期不签署的，视为同意评审意见。

（三）市本级财政投资的建设工程应采用工程量清单计价方式进行发包，确需采用工程总承包方式发包的，项目主管部门须提请市政府常务会议审议。

第十九条  项目建设单位履行以下职责：

（一）在项目主管部门指导下，具体实施其职责范围内的预算评审和工程结算评审，出具预（结）算评审报告，并报市财政部门备案；

（二）及时报送评审机构开展的评审项目，积极配合评审机构开展评审工作，对提供的评审资料进行审核确认，并对其真实性、准确性、合法性负责；

（三）履行项目建设管理主体责任，严格执行基本建设程序，保证项目勘察、设计等达到规定深度，编制项目评审计划，并依照《基本建设财务规则》做好基本建设财务管理工作；

（四）积极协调并督促项目勘察、设计、施工、监理等相关单位配合财政投资评审工作；对评审中需要补正的资料应在5个工作日内全面、真实地提供；

（五）加强造价管理，严格控制合同价款调增事项，严禁高估冒算，强化项目预算、结算审查，重点管控隐蔽工程、非实物工程、主要材料设备的造价；

（六）对评审机构出具的评审意见，应自收到之日起5个工作日内签署书面意见；逾期不签署的，视为同意评审意见。

第二十条  受托社会中介机构履行以下职责：

（一）独立完成评审任务，不得以任何形式将财政投资评审任务转包给其他社会中介机构或个人。对有特殊技术要求的项目，确需聘请相关专家共同完成的，应事先征得委托部门同意；

（二）组织本机构专业人员依法依规、客观公正开展评审工作，对评审结果及报告的真实性、准确性、完整性终身负责；

（三）根据工作需要进行实地踏勘、核实并记录，由相关人员签字确认后留存；

（四）制定评审方案，确保评审质量，在规定时限内出具评审报告；

（五）对评审中遇到的重大问题及时向委托部门报告，接受委托部门的业务指导、监督和考核；

（六）建立健全保密管理制度，未经批准不得对外泄露评审相关信息；

（七）建立健全档案管理制度，真实、准确、完整地反映和记录项目评审情况，做好各类资料的存档和保管工作；

（八）建立健全回避制度，评审人员与评审项目存在利害关系，可能影响公正评审的，应当主动申请回避；

（九）严格遵守廉洁纪律，不得利用评审工作谋取不正当利益。提供不实、虚假评审报告的，依法承担相应法律责任；

（十）配合处理与评审相关的异议、质询等事宜。

第二十一条  评审专家履行以下职责：

（一）独立、客观、公正地开展评审，对所出具的评审结果终身负责；

（二）严格遵守廉洁纪律，不得利用评审专家身份谋取不正当利益；

（三）严格执行回避制度，本人、配偶或直系亲属与项目存在利害关系，可能影响公正评审的，应当主动申请回避；

（四）遵守保密规定，不得擅自对外泄露评审资料、评审情况及评审结果；

（五）配合处理与评审相关的异议、质询等事宜。

第七章 实施保障

第二十二条  财政投资评审过程中产生争议时，实行联席会议研讨制度。联席会议由项目主管部门牵头，组织建设、设计、监理、施工等单位参加，必要时可邀请相关领域专家参与论证。联席会议应形成会议纪要，作为评审依据。

第二十三条  项目完工可投入使用或试运行合格后，项目建设单位应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。

第二十四条  财政投资评审活动依法接受审计、监察部门监督。

第二十五条  有关单位和个人可以向市财政部门或者其他有关部门检举财政投资评审活动中的违法违规行为。对在财政投资评审工作中存在违法违规行为的单位和个人，依照有关法律法规予以处理处罚，并追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

第八章 附则

第二十六条　本办法由市财政局负责解释。各旗县区财政投资评审工作可参照本办法，结合实际制定本地区管理办法。

第二十七条　本办法自发布之日起施行。原《赤峰市人民政府关于印发<赤峰市本级财政投资评审管理办法>的通知》（赤政发〔2021〕85号）同时废止。